SLUŽBENI GLASNIK

GRADA STAROG GRADA

List izlazi po potrebi	       Stari Grad, 17. listopada 2013.       Broj 14.  GODINA XX

S a d r ž a j :

GradSKO VIJEĆE:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu	140

- Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu	177

- Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu	178

- Izvješće o izvršavanju Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2012. godinu	179

- Izvješće o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2012.  godinu	180

- Izvješće o izvršavanju Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2012.   godinu	182

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Starog Grada za 2013. godinu	183

- Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu	227

- Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu	254

- Program izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2013. godinu	254

- Program izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2013. godinu	256

- Program izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2013.        godinu	258

- Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2013. godinu	261

- Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 	2013. godinu	263

- Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Gradonačelnika Grada Staroga    Grada	264

- Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine	264

- Odluka o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Staroga Grada	265

- Rješenje o izboru dva člana Gradskog urbanističkog odbora	265

- Zaključak povodom razmatranja Izvješća Državnog ureda za reviziju-Područnog ureda Split o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Splitsko-dalmatinske županije	265

GradOnačelnik:

1.	Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad	266

2.	Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad	266

Članak 4.

Neutrošena sredstva Proračuna na računima korisnika Proračuna ostaju korisnicima za iste namjene u 2013.godini.

Članak 5.

Sredstva stalne pričuve nisu korištena u rijeku 2012.godine

Članak 6.

Pregled izvršenja općeg dijela proračuna  koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije za 2012 godinu, Izvršenje posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije za 2012. godinu, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2012.godinu, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu danom objave u „Službenom Glasniku Grada Staroga Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/11-01/20                                               			 PREDSJEDNIK

URBROJ: 2128/03-13-12                                                		         Gradskog vijeća

Stari Grad, 14.listopada 2013.godine                    			Prosper Vlahović, dr.med.vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA STAROGA GRADA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA,

RASHODA I IZDATAKA ZA 2012. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi poslovanja u 2012.godini iznosili su 10.094.539,67 kn i ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.433,00 kn, dakle ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.098.972,67 kn. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 8.447.305,37 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.417.242,75 kn. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 9.864.548,12 kn. Vidljivo je da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 234.424,55 kn te je istim pokriven dio manjka iz prethodne godine u iznosu od 707.648,00 kn i sadašnji manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 473.224,00 kn prenosi se za pokriće u sljedeću godinu.

Gledano prema planu proračuna za 2012.godinu ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 79,04%, a ukupni rashodi u iznosu od 81,73%.

Najveća odstupanja planiranih prihoda od ostvarenih vidljiva su na prihodu od poreza na dohodak (87%) na što je utjecalo smanjenje stope poreza na dohodak  od 15% na 12 % i što na našem području zaposleni imaju niski dohodak, te je to smanjenje utjecalo na ukupno smanjenje poreza na dohodak.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 87,90 % ali predviđamo da će naplata istog poreza od ove godine biti daleko veća jer je Grad Stari Grad preuzeo od Porezne uprave Hvar naplatu ovog prihoda.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 65,20%. Planom je isti porez u odnosu na prethodne godine bitno smanjen ali i mimo toga ostvareni su bitno manji prihodi od istog jer su potraživanja ostala nenaplaćena, te se nadamo da će naplata biti izvršena u sljedećem razdoblju.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 85,30 %  i u 2013. godini očekujemo daleko veći prihod od istog s obzirom na fiskalizaciju.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od tek 26,10 % jer pomoći od Županijske uprave za ceste nisu pristigle u planiranim terminima i pomoći od istih su pristigle u 2013.godini za investicije na cesti za Rudinu.

Prihodi od zateznih kamata ostvareni su u iznosu od 43,30% jer na računima ovršenih dužnika nije bilo moguće naplatiti istu.

Prihodi od iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 72,50 % jer je naš dužnik Babaeculus d.o.o. potpisao predstečajnu nagodbu te nismo bili u mogućnosti naplatiti potraživanje, te također imamo problem naplate najma prostora u zgradi terminala od  Terminus civitas vetus. U 2013 godini poslana je opomena za nepravovremeno plaćanje, te sa vlasnikom obavljen razgovor i kako isti nije podmirio svoje obveze ispostaviti će mu se ovrha odnosno zatražiti napuštanje prostora.

Prihodi od legalizacije objekata ostvareni su u iznosu od 74,30%

Prihodi od boravišne pristojbe ostvareni  su u iznosu od tek  47,30% zbog nemogućnosti naplate boravišne pristojbe od hotelske kuće Geneza.

Prihodi od vodoprivrede naplaćeni su u postotku od 30,70% planiranih sredstava, kao i komunalni doprinos u postotku od 49,70% planiranih sredstava s obzirom na težu ekonomsku situaciju te se  građanstvo ne upušta u novu gradnju i nastanak novih troškova. Dio potraživanja za komunalni doprinos biti će naplaćen u 2013.godini, odnosno za zakašnjela plaćanja naplatiti ćemo ovrhama.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu od 200.000,00 kn a planirani su na osnovu potraživanja od troškova postupka Kolčaš – Dužević ali u 2012. godini nisu realizirani.

RASHODI I IZDACI

Adekvatno ostvarenim prihodima i primicima ni rashodi i izdaci nisu mogli biti ostvareni u planiranim iznosima.

Planirana sredstva za materijal i sirovinu u iznosu od 50.000,00 kn planirala su se iz sredstava za projekt Divljeg cvijeća a nisu utrošena.

Na financijskim rashodima potrošeno je 2,20% više od planiranih jer nismo točno predvidjeli naplatu naknade poreznoj upravi Hvar za naplaćene  porezne prihode.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i institucijama u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 33,30% jer nije došlo do realizacije predviđenih ulaganja u kanalizaciju i gradnju Doma za starije i nemoćne osobe.

Rashodi za nabavu proizvedene imovine realiziran su u iznosu od 77,40% i to najveće odstupanje je na gradnji javne rasvjete 64,00% te na gradnji ceste Dol  82,60%.

Gradnja ostalih građ.objekata izvršena je u iznosu od 73,40% jer nije realizirana u potpunosti gradnja mrtvačnice Vrbanj i  nije započeta gradnja rive u Žukovi.

POPIS NEPODMIRENIH OBVEZA NA DAN 31.12.12.GOD.

231   Obveze za zaposlene (plaće korisnika i ost.rashodi za zaposlene)	133.601,66

2321 Naknade troškova zaposlenima (Sl.putovanja, naknada za prijevoz..)	2.897,00

23221 Uredski materijal i ost.materijalni rashodi	12.958,95

23223 Energija (javna rasvjeta i prostorije)	34.751,13

23224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	154.992,61

23225 Sitni inventar	251,23

23231 Usluge telefona pošte i prijevoza	5.470,32

23232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	634.786,63

23233 Usluge promidžbe i informiranja	24.232,65

23234 Komunalne usluge	97.978,02

23235 Zakupnine i najamnine	10.528,00

23237 Intelektualne i osobne usluge	29.366,00

23238 Računalne usluge	18.266,38

23239 Ostale usluge	40.519,50

23291 Naknade za rad predstavničkih tijela	52.262,17

23292 Premije osiguranja	2.123,32

23293 Reprezentacija	41.094,65

23294 Članarine	14.201,58

23299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.253,52

23431 Obveze za bankarske usluge	465,54

23433 Obveze za zatezne kamate	81,11

23523 Obveze za subvencije poljopriv., obrtnicima, malim i srednjim poduzet.	59.233,20

23721 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000,00

23722 Obveze za naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.039,50

23861 Obveze za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i ost.institucijama	226.521,00

23954 Ostale nespom.obveze (donacije udrugama građana , pol.strankama,zdravstvenim i

vjerskim zajednicama, školama i humanitarnim organizacijama)	218.266,67

23955 Obveze za naplaćene tuđe prihode (uređenje voda, prijenosi donacija

Drugima i ostali rashodi)	142.040,29

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	2.059.182,63

2421 Obveze za građevinske objekte (poslovni objekti, ceste o ost.gr.obj.)	254.031,05

2422 Postrojenja i oprema	828,67

2426 Nematerijalna proizvedena imovina (prostorni planovi..)	267.168,01

2451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 0.487,83

OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	532.515,58

2921 Unaprijed plaćeni prihodi	623,35

UKUPNO OBVEZE NA DAN 31.12.2012.G	2.592.321,56

POPIS POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE

1613 Porezi na imovinu (por.na kuće za odmor) 	3.939.566,32

16142 Porez na promet ( porez na potrošnju)	37.494,63

161453 Porez na tvrtku	660.649,96

161454 Porez na reklame	21.237,74

161630 Spomenička renta	358.634,80

164140 Potraživanja za zatezne kamate	2.696,76

16421 Potraživanja za koncesije	14.586,80

16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	135.401,80

16429 Potraživanja za prihode od nefin.imovine – javne površine	102.743,94

16512 Gradske pristojbe i naknade – prometovanje	36.793,31

16514 Ostale pristojbe – boravišna pristojba	309.800,32

16531 Potraživanja za komunalni doprinos 	632.400,76

16532 Potraživanja za komunalne naknade	2.691.483,48

16533 Potraživanja za vodne priključke	59.500,00

16627 Potraživanja za kazne	1.950,00

16831 Potraživanja za ostale prihode	22.085,86

UKUPNO POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	9.027.026,28

17211 Potraživanja za otkup stambenih objekata	1.400,00

UKUPNO POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400,00

UKUPNO POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2012.G.	9.028.426,20

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Obrazac IZJS

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10 000  ZAGREB

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2

| I. | Podnositelj izvješća županija/grad/općina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naziv JLP(R)S | GRAD STARI GRAD |  |  |  |
| II. | Podaci o davatelju kredita/zajma |  |  |  |  |
| 1 | Naziv | Zagrebačka banka d.d. Zagreb |  |  |  |
| 2 | Adresa | 10000 Zagreb Paromlinska 2 MB 03234495 |  |  |  |
| III. | Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti |  |  |  |  |
| 1 | Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati) | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 |  | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 |
| 2 | Namjena *4 | Mrtvačnica izgradnja |  |  |  |
| 3 | MB (dodjeljuje MF) | 751 |  |  |  |
| 4 | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | Komunalno Stari Grad |  |  |  |
| 5 | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 6 | Iskorišteni iznos | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 7 | Iznos glavnice (u kn) | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 8 | Iznos kamata (u kn) | 329.099,70 |  |  |  |
| 9 | Kamatna stopa - ugovorena | 5,58 |  |  |  |
| 10 | Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) | 5.000,00 |  |  |  |
| 11 | Broj anuiteta godišnje | 2 |  |  |  |
| 12 | Rok otplate (bez počeka) | 108 |  |  |  |
| 13 | Razdoblje počeka | 12 |  |  |  |
| 14 | Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 846.465,56 |  |  |  |
| 15 | Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 267.457,36 |  |  |  |
| 16 | Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) | 153.534,44 |  |  |  |
| 17 | Aktivirano jamstvo*1 | Da Ne |  | Da Ne | Da Ne |
| 18 | Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2) | 21.05.2003. |  |  |  |
| 19 | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 28.03.2003. |  |  |  |
| 20 | Datum upisa u sudski registar*3 | 1997.g. |  |  |  |
| 21 | Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3(nepotrebno precrtati) | a) gubitak b) dobit |  | a) gubitak b) dobit | a) gubitak b) dobit |
| 22 | Napomena |  |  |  |  |
| U Starom Gradu , dana 28.02.2013. |  |  | Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik) |  |  |

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno  dane suglasnosti.

*3  Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2.  Zakona o proračunu (NN  87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.

## Na temelju odredbe članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11 i 144/12) i odredbe članka 46. stavak 1. i stavak 3. alineja 20. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09 i 3/10), Gradonačelnica Grada Staroga Grada godine Gradskom vijeću Grada Staroga Grada  p o d n o s i

# IZVJEŠĆE

# O IZVRŠAVANJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2012. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada u 2012. godini, za slijedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- javna rasvjeta

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1 ovog Programa;

- Odvodnja atmosferskih voda

  - Po potrebi vršit će se manji zahvati na odvodnji atmosferskih voda na različitim lokacijama.

Sredstva za sufinanciranje ovih radova planirana su  u iznosu 40.000,00 kn, te je planirano osigurati ih iz prihoda vodnog doprinosa. Sredstva nisu utrošena.

- Održavanje čistoće javnih površina

Redovno čišćenje javnih površina Staroga Grada (trgova, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih prometnih površina – osim javnih cesta) te povremeno ostalih naselja na području Grada realizira se putem gradske tvrtke Komunalno Stari Grad d.o.o.

Sredstva za izvršenje ovih radova planirana  su u iznosu od 314.000,00 kn, a osigurana su iz prihoda komunalne naknade, te su izvršena u cijelosti iz planiranih izvora

- Održavanje javnih površina

  - Sanacija oštećenog asfalta i betona javnih površina Grada obavljala su se periodično

  - Sanacija i rekonstrukcija pločnika vršila se u postupku rekonstrukcije dijela sekundarne kanalizacijske mreže. (sanacija ruba pločnika na Trgu Škor, popravak potpornog zida na šetnici prema hotelima, javna površina u Malom selu)

  - Bojanje i popravak klupa i koševa (materijal), popravak klupa na šetnici Priko.

  - Ugradnja klupa i koševa

  - Popravak rampi i stupića

  - Popločan i uređen plato u uvali Duboka, te saniran obalni zid.

  - Uređen šumski – poljski put Budinjac

  - Usluga nadzora deratizacije.

  - Najam pokretnih WC-a.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđena su u iznosu od 359.000,00 kn, a osigurana su iz prihoda komunalne naknade, koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, pomoći od Splitsko-dalmatinske županije i boravišne pristojbe, a izvršena u iznosu od 288.889,08 kn.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

U 2012. godini za ovu namjenu utrošeno je 43.613,38 kn

  - Nabava prometnih znakova (3 ogledala i prometni znakovi).

  - Popravak električne rampe na Lanterni

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđena su u iznosu od 52.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 43.613,38 kn i osigurana su iz prihoda komunalne naknade.

Za tekuće i investicijsko održavanje lokalne ceste Stari Grad – Rudina planiran je iznos od 520.000,00 kn, a izvršeno je 211.493,75 kn i to iz sredstava pomoći Županijske uprave za ceste.

  - Usluge tekućeg održavanja ceste Stari Grad – Rudina (lokalna cesta 67188)

- Održavanje groblja

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđena su u iznosu od 36.000,00 kn i izvršena su u istom iznosu, a osigurana su iz komunalne naknade Grada Staroga Grada.

- Javna rasvjeta

Sredstva za izvršenje ovih radova planirana su u iznosu od 580.000,00 kn (za materijal i usluge te podmirenje računa za utrošak električne energije za javnu rasvjetu), izvršena u iznosu od 544.914,17 kn a osigurana su iz prihoda komunalne naknade i pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 3.

Ukupna sredstva za izvršenje ovog Programa planirana su u  iznosu 1.901.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 1.438.910,38 kn.

Sredstva za izvršenje ovog programa osigurana su u Proračunu Grada Staroga Grada iz slijedećih izvora i to kako slijedi:

- 	komunalna naknada

1.108.000,00 kn	1.008.572,03 kn

- 	Splitsko-dalmatinska županija

705.000,00 kn	403.494,60 kn

- 	boravišna pristojba

0,00 kn

- 	vodni doprinos

40.000,00 kn	0,00 kn

-	koncesijska odobrenja

28.000,00 kn	   26.843,75 kn

-	opći prihodi i primici

20.000,00 kn	0,00 kn

_________________________________________

U k u p n o :

1.901.000,00 kn	1.438.910,38 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI

G r a d o n a č e l n i c a

KLASA: 363-01/11-01/201

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad. 31. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNICA:

Đurđica Plančić, dipl.oec., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/1, 90/11 i 144/12) i odredbe članka 46. stavak 1.i stavak 3. alineja 20. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09 i 3/10), Gradonačelnica Grada Staroga Grada Gradskom vijeću Grada Staroga Grada  p o d n o s i

# IZVIJEŠĆE

# O IZVRŠAVANJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu

za 2012. godinu

## Članak 1.

Ovim Izviješćem navode se i obrazlažu izvršeni poslovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i poslovi nabave opreme, uz iskaz financijskih sredstava za ostvarivanje Programa 2012. godini i uz naznaku izvora financiranja:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

  - javne površine,

  - nerazvrstane ceste,

  - groblja i krematorije,

  - javnu rasvjetu.

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

  - opskrbu pitkom vodom,

  - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

  - prijevoz putnika,

  - održavanje čistoće,

  - odlaganje komunalnog otpada,

  - tržnice na malo.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. iz ovog Programa planiraju se kako slijedi:

1. a.	Građenje javne površine:

Proračun	            Izvršeno

-	projekt za Trg Stjepana Radića			80.000,00 kn	37.280,67 kn

-	nabavka klupa, koševa i oglasnih tabli na

javnim površinama				11.000,00 kn	           10.848,60 kn

-	natpisi ulica i kućni brojevi

50.000,00 kn	0,00 kn

-	nabava opreme na odmorištu

Okusi Starogradskog

0,00 kn	0,00 kn

-	izgradnja ulaza u trajektnu luku

75.000,00 kn	71.876,25 kn

Ukupne investicije koje se odnose na gradnju javnih površina planirane su u iznosu od 216.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 120.005,52 kn i financirane su iz komunalne naknade, spomeničke rente, komunalnog doprinosa i pomoći proračuna Splitsko-dalmatinske županije.

1. b.	Građenje nerazvrstanih cesta:		Proračun	            Izvršeno

-	projekt zaobilaznice 	oko trajektnog pristaništa			138.000,00 kn	138.000,00 kn

- 	projekt zaobilaznice oko grada

221.000,00 kn	97.250,00 kn

-	projektna dokumentacija za zonu Vrban

60.000,00 kn	60.000,00 kn

-	izgradnja (rekonstrukcija) lokalne ceste Dol

217.000,00 kn	179.151,60 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje nerazvrstanih cesta planirane su u iznosu od 636.000,00 kn, izvršena u iznosu od 474.401,60 kn i financirana su iz komunalnog doprinosa i pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

1.c.	Gradnja groblja i krematorija

Proračun	            Izvršeno

  - projekt Groblje Dol

14.000,00 kn	11.812,50 kn

  - mrtvačnica Stari Grad

120.000,00 kn	122.550,57 kn

  - mrtvačnica Vrbanj

250.000,00 kn	219.472,31 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje groblja i krematorija planirane su u iznosu od 384.000,00 kn, a izvršene u iznosu od 353.835,38 kn i financirana su iz komunalnog doprinosa, pomoći Splitsko-dalmatinske županije i komunalne naknade.

1.d.	Gradnja javne rasvjete

Proračun	            Izvršeno

-	gradnja javne rasvjete (Stari Grad, Rudina, Dol, Selca, Vrbanj)

127.000,00 kn	81.245,57 kn

Za građenje javne rasvjete planirano je 127.000,00 kn, a izvršeno je u iznosu od 81.245,57 kn  iz sredstava komunalnog doprinosa.

2.a. 	Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te nabava opreme:

Proračun	Izvršeno

-		izgradnja nove vodovodne  u naselju Stari Grad

210.000,00 kn	210.271,00 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom planirane su u iznosu 210.000,00 kn, a izvršene su u iznosu od 210.271,00 kn i u cijelosti su financirane iz naknade za vodne priključke.

2. b. 	Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavka opreme:

Proračun	Izvršeno

-	izgradnja obalnog  Staroga Grada

400.000,00 kn	0,00 kn

-	izgradnja  sekundarne 	kanalizacijske mreže

120.000,00 kn	116.250,00 kn

Ukupna investicija koja se odnosi na građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavku opreme planirana je u iznosu od 400.000,00 kn i trebala se realizirati putem trgovačkog društva „Hvarski vodovod“ d.o.o. Jelsa i to iz slijedećih izvora; poreza na dohodak Grada Staroga Grada (HBOR), i sredstava Splitsko-dalmatinske županije, ali nije realizirana.

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže odnosi se na radove na Trgu Ploča i trgu Stjepana Radića planirana je u  iznosu od 120.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 116.250,00 kn i to iz općih prihoda i primitaka i pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

3. c. 	Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada:

Proračun	Izvršeno

- otkup zemljišta za  Dolci kod Staroga Grada

60.000,00 kn	60.000,00 kn

parcelacijski elaborat

0,00 kn	0,00 kn

- tehno ekonomski koncept otoka Hvara

0,00 kn	0,00 kn

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja te nabavku opreme za odlaganje komunalnog otpada planirane su u  iznosu od 60.000,00 kn i izvršena u istom iznosu, a financirane su iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos financijskih sredstava planiran ovim Programom za Grad Stari Grad u 2012. godini iznosi 2.153.000,00 kn a izvršen u iznosu od 1.416.009,07 kn.

Iz Proračuna Grada Staroga Grada financirali su se navedeni iznosi kako slijedi:

Proračun	Izvršeno

- 	komunalni doprinos

1.058.000,00 kn	819.546,30 kn

-	vodni priključak

210.000,00 kn	210.271,00 kn

- 	porez na dohodak (HBOR)

400.000,00 kn	0,00 kn

- 	komunalna naknada

85.000,00 kn	82.661,10 kn

- 	prihod od prodaje zemljišta

0,00 kn	0,00 kn

- 	spomenička renta

60.000,00 kn	17.280,67 kn

- 	Splitsko-dalmatinska županija

270.000,00 kn	270.000,00 kn

-	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0,00 kn	0,00 kn

- 	uplate građana

50.000,00 kn	0,00 kn

- 	poreznih prihoda

20.000,00 kn	16.250,00 kn

- 	boravišna pristojba

0,00 kn	0,00 kn

U K U P N O

2.153.000,00 kn	1.416.009,07 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č e l n i c a

KLASA: 363-01/11-01/202

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad, 31. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNICA:

Đurđica Plančić, dipl.oec., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. i članka 14. stavka 2 i stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi («NN» broj: 57/11) i odredbe članka 46. stavka 1. i stavka 3. alineje 20. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, i 3/10,), Gradonačelnica Grada Staroga Grada Gradskom vijeću Grada Staroga Grada p o d n o s i

IZVIJEŠĆE

O IZVRŠAVANJU PROGRAMA

socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2012. godinu

Ovim Izviješćem obrazlaže se ostvarivanje Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2012. godinu, te financiranje Programa iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2012. godinu.

OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA STAROGA GRADA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI U 2012.

| Br | AKTIVNOSTI | SREDSTVA (u kn) | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda, komunalne usluge, komunalna naknada, slivne vode…) | 47.000,00 | 37.744,12 |
| 2 | Pomoć tjelesno ili mentalno invalidnom ili psihički bolesnom djetetu/osobi/ | 8.000,00 | 6.400,00 |
| 3 | Pomoć udrugama; -HVIDR-a otoka Hvara -Udruga osoba sa invaliditetom otoka Hvara, SG -Hrvatski savez slijepih, Udruga SDŽ -Društvo gluhih Grada Splita i SDŽ -Ostale udruge (SANUS, Liga protiv raka, društvo multiple skleroze…) | 4.000,00 14.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 25.000,00 | 4.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 21.000,00 |
| 4 | Pomoć udrugama socijalne skrbi (Crveni križ) Dom za starije i nemoćne Stari Grad - Program: Dnevni boravak i pomoć u kući Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe | 55.000,00 782.000,00 500.000,00 1.337.000,00 | 55.000,00 779.707,78 0 834.707,78 |
| 5 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi (uključujući 3.000,00 kn otpremnine za svako novorođeno dijete na području Grada Starog Grada i darove djeci u predškolskom odgoju – 16.000,00 kn, kao i ostale naknade u naravi) | 34.000,00 66.000,00 13.000,00 113.000,00 | 29.800,00 73.000,00 13.237,90 116.037,90 |
| 6 | Stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i dr. | 90.000,00 | 87.900,00 |
| 7 | Pomoć umirovljenicima čija osnovica mirovine ne prelazi 1.800,00 kn | 40.000,00 | 28.900,00 |
|  | U K U P N O | 1.660.000,00 | 1.132.689,80 |

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osigurana su iz sljedećih izvora:				Proračun	Izvršeno

- 	Ministarstvo socijalne politike

i mladih

532.000,00 kn	535.500,00 kn

- 	Porezni prihodi Grada Staroga Grada

603.000,00 kn	574.639,80 kn

- 	porez i prirez – HBOR

500.000,00 kn	0,00 kn

- 	Pomoć državnog

8.000,00 kn	6.400,00 kn

- 	Pomoć SDŽ

17.000,00 kn	16.150,00 kn

SVEUKUPNO

1.660.000,00 kn	1.132.689,80 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č e l n i c a

KLASA: 550-01/11-01/62

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad, 31. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNICA:

Đurđica Plančić, dipl.oec., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («NN», broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi («NN», broj: 76/93, 11/94 i 38/09) i odredbe članka 46. stavak 1. i 3. alineja 20. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Staroga Grada», broj: 12/09 i 3/10), Gradonačelnica Grada Staroga Grada Gradskom vijeću Grada Staroga Grada

p o d n o s i

# IZVIJEŠĆE

# O IZVRŠAVANJU PROGRAMA

javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2012. godinu

Ovim Izviješćem obrazlaže se izvršavanje javnih potreba u kulturi na području Grada Staroga Grada za 2012. godinu i financiranje tih potreba koje su izvršene iz Proračunu Grada Staroga Grada za 2012. godinu, planirani u ukupnoj visini od 1.489.000,00 kn, a izvršeni  u ukupnoj visini od  1.260.090,09 kn

- Pomoć kulturno-umjetničkim udrugama:		Proračun	        Izvršeno

140.000,00 kn	137.185,29 kn

a)	 sredstva za redovan rad

90.000,00 kn	90.000,00 kn

- Amatersko kazalište  ''Petar Hektorović'' Stari

Grad

14.000,00 kn	14.000,00 kn

- Pikolo teatar Stari Grad

4.000,00 kn	4.000,00 kn

- Hrvatska gradska glazba Stari Grad

40.000,00 kn	40.000,00 kn

- ''Faroski kantaduri“ Stari Grad

28.000,00 kn	28.000,00 kn

- Udruga ''Trim'' Vrboska

4.000,00 kn	4.000,00 kn

b) izdaci za plaću kapelnika Hrvatske gradske glazbe Stari Grad

- Hrvatska gradska glazba Stari Grad		50.000,00 kn	47.185,29 kn

- Kulturno ljeto i manifestacije

Proračun	        Izvršeno

201.000,00 kn	185.796,78 kn

a) 	Intelektualne usluge (honorari)

37.000,00 kn	36.182,32 kn

b)	Reprezentacija za kulturno ljeto i ostale manifestacije

24.000,00 kn	25.488,16 kn

c)	Ostali nespomenuti rashodi za kulturno ljeto i ostale manifestacije (noćenje, prijevoz, osiguranje, usluge)

140.000,00 kn	124.126,30 kn

Manifestacije kulturnog ljeta imaju za cilj predstaviti stvaralaštvo domaćih i drugih kulturnih djelatnika sa područja književnosti, likovne umjetnosti, opernog, solističkog  muziciranja te kazališnog stvaralaštva stranim i domaćim turistima te građanstvu Grada  Staroga Grada.

3. Festival divljeg cvijeća

Proračun	Izvršeno

173.000,00 kn	 22.599,73 kn

a)	Materijal i sirovine

50.000,00 kn	0,00 kn

b)	Usluge promidžbe i informiranja

35.000,00 kn	10.562,50 kn

c)	Intelektualne i osobne usluge

35.000,00kn	5.765,35 kn

d)	Ostale usluge

30.000,00 kn	6.271,88 kn

e)	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

23.000,00 kn	0,00 kn

4.	Izdavačka djelatnost

Proračun	Izvršeno

16.000,00 kn	15.137,50 kn

a)	Tisak knjiga

16.000,00 kn	15.137,50 kn

Izdaci za realizaciju ovog Programa transferirana su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Starog Grada za 2012. godinu, do visine određene ovim Programom.

5.	Otkup, održavanje i opremanje

objekata za kulturu

Proračun	        Izvršeno

89.000,00 kn	88.597,50 kn

  - Tekuće održavanje mauzoleja Don Šime Ljubića

89.000,00 kn	88.597,50 kn

6. Uređenje lokaliteta Maslinovik

Proračun	        Izvršeno

0,00 kn	0,00 kn

a)	Idejni i izvedbeni projekt

lokaliteta „Maslinovik“

0,00 kn	0,00 kn

- Muzejska djelatnost

Proračun	Izvršeno

464.000,00 kn	458.204,13 kn

a)	Redovna djelatnost

439.000,00 kn	433.204,13 kn

b)	Nabave muzejskih izložaka

5.000,00 kn	5.000,00 kn

c)	Remete vrt

20.000,00 kn	20.000,00 kn

- Bibliotekarska djelatnost

Proračun	Izvršeno

181.000,00 kn	178.814,28 kn

- Redovna djelatnost

161.000,00 kn	158.814,28 kn

- Kupnja knjiga

20.000,00 kn	20.000,00 kn

- Agencija za upravljanje Starogradskim poljem

Proračun	        Izvršeno

225.000,00 kn	173.754,88 kn

- Redovna djelatnost

205.000,00 kn	173.754,88 kn

- Program Plodovi

20.000,00 kn	0,00 kn

Ukupni iznos potreba u kulturi po ovome Programu za 2012. godinu planiran je u  iznosu 1.489.000,00 kn, a izvršen u iznosu od 1.260.090,09 kn.

Financiranje ovog Programa realizirano je iz:

Proračun	       Izvršeno

- poreznih prihoda

956.000,00 kn	1.023.892,86 kn

- prihoda po posebnim namjenama (spom. renta)

59.000,00 kn	58.597,50 kn

- prihoda boravišne pristojbe

201.000,00 kn	95.000,00 kn

- pomoći (Ministarstvo kulture)

70.000,00 kn	50.000,00 kn

- pomoći institucija i tijela EU

123.000,00 kn	22.599,73 kn

- prihod od Općine Jelsa

80.000,00 kn	10.000,00 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č el n i c a

KLASA: 612-01/11-01/74

URBROJ: 212/03-13-4

Stari Grad, 31. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNICA:

Đurđica Plančić, dipl.oec., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 74. stavka 2. Zakona o športu («NN», broj 71/06, 150/08 i 124/10) i odredbe članka 32. stavka 1. alineja 46. stavka 1. i 3. alineja 20. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09 i 3/10), Gradonačelnica Grada Staroga Grada Gradskom vijeću Grada Staroga Grada

p o d n o s i

IZVIJEŠĆE

O IZVRŠAVANJU PROGRAMA

javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2012. godinu

Ovim Izviješćem obrazlaže se izvršenje utvrđenog Programa javnih potreba u športu na području Grada Staroga Grada za 2012.godinu i financiranje tih potreba iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2012.g. koji su planirani u iznosu od 142.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 137.274,74 kn.

- Organiziranje športskih manifestacija

Proračun	         Izvršeno

28.000,00 kn	27.274,74 kn

Natjecanje u daljinskom plivanju – Faros Maraton

Međunarodno prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju

MPHDP – FAROS MARATON		15.000,00 kn	15.000,00 kn

Jedriličarske regate

Jedriličarska regata „Faros Maraton“

5.000,00 kn	4.000,00 kn

Jedriličarska regata – Samobor kup

8.000,00 kn	8.274,74 kn

2.	Pomoć športskim udrugama

Proračun	Izvršeno

94.000,00 kn	92.000,00 kn

a) Hrvatski nogometni klub Jadran, Stari Grad

23.000,00 kn	23.000,00 kn

b) Nogometni klub Varbonj, Vrbanj

17.000,00 kn	17.000,00 kn

c) Nogometni klub Sloga, Dol

17.000,00 kn	17.000,00 kn

d) PK Faros, Stari Grad

0,00 kn	0,00 kn

e) Daljinsko plivački klub Faros, Stari Grad

4.000,00 kn	4.000,00 kn

f) Vaterpolo klub Faros, Stari Grad

2.000,00 kn	0,00 kn

g) Jedriličarski klub Helios, Stari Grad

3.000,00 kn	3.000,00 kn

h) Športska ribolovna udruga Šarag, Stari Grad

7.000,00 kn	7.000,00 kn

i) Plivački klub For, Stari Grad

12.000,00 kn	12.000,00 kn

j) Udruga Gardelin

9.000,00 kn	9.000,00 kn

k) ostale športske udruge

0,00 kn	0,00 kn

Pomoć navedenim udrugama odobravala se sukladno programima udruga, a prijenos sredstava na račun udruge obavljao se sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada, do visine određene ovim Programom

3. Izgradnja, održavanje i adaptacija športskih objekata

Proračun	Izvršeno

20.000,00 kn	18.000,00 kn

a) HNK Jadran, Stari Grad, održavanje igrališta

20.000,00 kn	18.000,00 kn

Ukupni izdaci po ovome Programu planirani su u iznosu od 142.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 137.274,74 kn.

Financiranje ovoga Programa  realizirano je iz:

Proračun	        Izvršeno

a) Poreznih prihoda Grada Staroga Grada

142.000,00 kn	137.274,74 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č e l n i c a

KLASA: 620-01/11-01/7

URBROJ: 2128-03-13-4

Stari Grad, 31. ožujka 2013. godine

GRADONAČELNICA:

Đurđica Plančić, dipl.oec., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Obrazac IZJS

MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S

Sektor za financiranje JLP(R)S

Katančićeva 5, 10 000  ZAGREBIZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2

| I. | Podnositelj izvješća županija/grad/općina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naziv JLP(R)S | GRAD STARI GRAD |  |  |  |
| II. | Podaci o davatelju kredita/zajma |  |  |  |  |
| 1 | Naziv | Zagrebačka banka d.d. Zagreb |  |  |  |
| 2 | Adresa | 10000 Zagreb Paromlinska 2 MB 03234495 |  |  |  |
| III. | Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti |  |  |  |  |
| 1 | Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati) | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 |  | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 | a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2 |
| 2 | Namjena *4 | Mrtvačnica izgradnja |  |  |  |
| 3 | MB (dodjeljuje MF) | 751 |  |  |  |
| 4 | Korisnik kredita(zajma)/jamstva | Komunalno Stari Grad |  |  |  |
| 5 | Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 6 | Iskorišteni iznos | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 7 | Iznos glavnice (u kn) | 1.000.000,00 |  |  |  |
| 8 | Iznos kamata (u kn) | 329.099,70 |  |  |  |
| 9 | Kamatna stopa - ugovorena | 5,58 |  |  |  |
| 10 | Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) | 5.000,00 |  |  |  |
| 11 | Broj anuiteta godišnje | 2 |  |  |  |
| 12 | Rok otplate (bez počeka) | 108 |  |  |  |
| 13 | Razdoblje počeka | 12 |  |  |  |
| 14 | Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 902.122,32 |  |  |  |
| 15 | Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća) | 270.372,27 |  |  |  |
| 16 | Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) | 97.877,68 |  |  |  |
| 17 | Aktivirano jamstvo*1 | Da Ne |  | Da Ne | Da Ne |
| 18 | Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2) | 21.05.2003. |  |  |  |
| 19 | Datum/godina odobrenja/suglasnosti | 28.03.2003. |  |  |  |
| 20 | Datum upisa u sudski registar*3 | 1997.g. |  |  |  |
| 21 | Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Računa dobiti i gubitka*3(nepotrebno precrtati) | a) gubitak b) dobit |  | a) gubitak b) dobit | a) gubitak b) dobit |
| 22 | Napomena |  |  |  |  |
| U Starom Gradu , dana 30.06.2013. |  |  | Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik) |  |  |

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno  dane suglasnosti.

*3  Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2.  Zakona o proračunu (NN  87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu ("NN", broj: 87/08 i 136/12) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 4. Statuta Grada Starog Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Starog Grada, na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine

d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 16/12 – u daljnjem tekstu: Odluka), u Glavi III Odluke: IZVRŠAVANJE PRORAČUNA, u Točki 3. Proračunska zaliha, u članku 10. stavak 5. mijenja se i glasi:

«Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 30.000,00 kuna.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

# G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA:400-06/12-01/23

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## Na temelju odredbe članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

# P  R  O  G  R  A  M

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu

za 2013. godinu

(izmjene i dopune)

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada u 2013. godini, za slijedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja

- javna rasvjeta

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1 ovog Programa;

- Odvodnja atmosferskih voda

Po potrebi vršit će se manji zahvati na odvodnji atmosferskih voda sa javnih površina na različitim lokacijama.

Sredstva za sufinanciranje ovih radova predvidjeti u iznosu 40.000,00 kn a osigurati ih iz prihoda vodnog doprinosa.

- Održavanje čistoće javnih površina

- Redovno čišćenje javnih površina Staroga Grada (trgova, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i javnih prometnih površina – osim javnih cesta) te povremeno ostalih naselja na području Grada realizira se putem gradske tvrtke Komunalno Stari Grad d.o.o.

a)	na području starog dijela grada (centra)

- Čišćenje javnih površina vrši se svakodnevno u razdoblju svibanj-listopad (uključujući i dodatno čišćenje u popodnevnim satima u «punoj sezoni»), te svakim radnim danom u ostalom dijelu godine.

- Čišćenje uključuje i pranje trgova u centru Grada i Rive (stare i nove) čistilicom i ručno, a ostalih ulica po potrebi.

b)	izvan centra grada i ostala naselja

- Čišćenje šireg područja Grada će se vršiti dnevno u razdoblju lipanj-rujan a u razdoblju listopad-svibanj 3 puta tjedno,

- Zelene površine tretiraju se svakim radnim danom, uključujući i održavanje i njegu grmova i stabala.

- Posebnu pažnju pri tom će se posvetiti parku „Vorba“. Na ostalim zelenim površinama u 2013. godini zasadit će se mediteranske cvjetajuće biljke (ružmarin, lavanda…), a to se posebno odnosi na „Đardin“, zeleni otok kod škole, spomenik i jerule oko „Kazališta“, te zelene otoke na prilazima gradu). Nabavit će se i posaditi sezonsko cvijeće i sadnice u gradskim parkovima, javnim površinama i prilazima gradu.

- Ostala naselja Grada temeljito će se čistiti obvezno 1 put tjedno (Vrbanj, Dol, Rudina, Selca i Basina).

- Održavat će se čistima plaže koje nisu date u koncesiju (lipanj-rujan); Lanterna, Račice, Zeleminac, Maslinica, Bonj, Paklina, Basina i Mudri dolac.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 314.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade i boravišne pristojbe, te ovim izmjenama i dopunama iznos ostaje isti.

- Održavanje javnih površina i održavanje opreme

- Sanacija oštećenog asfalta i betona javnih površina Grada obavljat se periodično – prema  potrebi tijekom cijele godine,dok će se pregled istih vrši tjedno.

- Sanacija i rekonstrukcija pločnika vršit će se u postupku rekonstrukcije dijela sekundarne kanalizacijske mreže.

- Bojanje i popravak klupa i koševa (materijal) vršit će se prema potrebi,

- Ugradnja klupa i koševa vršit će se prema potrebi.

- Popravak rampi i stupića vršit će se prema potrebi.

- Popločat će se i urediti pločnik na Novoj rivi.

- Uređenje šumskih i poljskih i tematskih putova vršit će se prema potrebi na cijelom području Grada.

- Usluga nadzora deratizacije izvršit će se i u 2013. godini.

- Unajmit će se pokretni WC-i.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 627.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 469.000,00 kn i osigurat će se iz prihoda komunalne naknade, koncesijskih odobrenja, pomoći od Splitsko-dalmatinske županije i vodnog doprinosa.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Nabavit će se nedostajući prometni znakovi (nekoliko ogledala i drugi znakovi).

- Usluge tekućeg održavanja lokalne ceste LC 67188 Stari Grad-Rudina, realizirat će se u partnerstvu s Županijskom upravom za ceste Split.

- U Vrbanju će se urediti cesta u Gorici.

- Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavljat će se prema potrebi.

- Popravak električnih rampi vršit će se prema potrebi.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 2.850.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 1.745.000,00 kn, a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i sredstava Županijske uprave za ceste Split.

- Održavanje groblja

- Najmanje jednom tjedno praznit će se kontejneri na svim grobljima Grada (Selca, Dol, Vrbanj i Stari Grad).

- Čistoća groblja obavljat će se pometanjem najmanje jednom tjedno, a obvezno prije obreda.

- Redovito će se saditi sezonsko cvijeće u zelenim površinama ispred mrtvačnice i jerulama na groblju.

- Po potrebi obavit će se zamjena dotrajalih kamenih ploča i drugih uočenih oštećenja na groblju i ogradnim zidovima groblja.

- U održavanje groblja spada i hortikulturno uređenje zelenih površina ispred groblja/mrtvačnice u Starome Gradu i drugim grobljima.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 36.000,00 kn, te ovim izmjenama i dopunama Proračuna iznos ostaje nepromijenjen, a osigurat će se iz boravišne pristojbe Grada Staroga Grada.

- Javna rasvjeta

- Redovito će se održavati stupovi javne rasvjete

- U svim naseljima Grada vršit će se zamjena dotrajala rasvjetna tijela gdje god se za to ukaže potreba.

- Vršit će se zamjena postojećih rasvjetnih tijela za štedna te mijenjati postojeće glave na kandelabrima uz cestu.

- Vršit će se popravak ukrasa za obilježavanje Božića i Nove Godine.

- Poduzimat će se radnje za ustaliti režim javne i svečane rasvjete-postavljene na crkvama (za državnih praznika i vjerskih blagdana te Dan Grada).

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 600.000,00 kn (za materijal i usluge te podmirenje računa za utrošak električne energije za javnu rasvjetu), a osigurat će se iz prihoda komunalne naknade, općih poreznih prihoda i pomoći SDŽ.

Članak 3.

Ukupna sredstva za izvršenje ovog Programa iznose 4.427.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama planiran je iznos od 3.204.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje ovog programa osigurati će se u Proračunu Grada Staroga Grada iz slijedećih izvora i to kako slijedi:

- 	komunalna naknada

1.169.000,00 kn	1.372.000,00

- 	Splitsko-dalmatinska županija

2.720.000,00 kn	1.583.000,00

- 	boravišna pristojba

160.000,00 kn	                159.000,00

- 	vodni doprinos

40.000,00 kn	                  40.000,00

- 	opći prihodi i primici

288.000,00 kn	0,00

-    koncesijska odobrenja

50.000,00 kn	50.000,00

4.427.000,00 kn	3.204.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 363-01/12-01/280

URBROJ: 2128/03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## Na temelju odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» broj: NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

# P  R  O  G  R  A  M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu

za 2013. godinu

(izmjene i dopune)

## Članak 1.

Ovim Programom planiraju se poslovi te procjenjuju troškovi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i za nabavku opreme, uz iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa u 2013. godini, uz naznaku izvora financiranja svakoga planiranoga programa, za slijedeće djelatnosti:

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

  - javne površine,

  - nerazvrstane ceste,

  - groblja i krematorije,

  - javnu rasvjetu.

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

  - opskrbu pitkom vodom,

  - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

- Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

  - prijevoz putnika,

  - održavanje čistoće,

  - odlaganje komunalnog otpada,

  - tržnice na malo.

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. iz ovog Programa planiraju se kako slijedi:

1. a.	Građenje javne površine:

Proračun	  Izmjene

-	glavni projekt i gradnja Trga Stjepana Radića

260.000,00 kn	 146.000,00

-	nabavka klupa, koševa i oglasnih tabli na javnim površinama

85.000,00 kn	   85.000,00

-	nabava ploča s nazivima ulica i pločica s

kućnim brojevima

90.000,00 kn	120.000,00

- nabava opreme na odmorištu u Starogradskom polju

10.000,00 kn	   30.000,00

-	izgradnja ulaza u trajektnu luku

75.000,00 kn	75.000,00

-	uređenje Trga Mala Rudina

300.000,00 kn	300.000,00

-	Projekt za Trg Tvrdalj

0,00 kn	87.000,00

Ukupne investicije koje se odnose na gradnju javnih površina planirane su u iznosu od  820.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 843.000,00 kn i financirat će se iz boravišne pristojbe, komunalnog doprinosa pomoći proračuna Splitsko-dalmatinske županije i uplata građana.

1. b.	Građenje nerazvrstanih cesta:

Proračun	 Izmjene

-	Parcelacijski elaborat  oko trajektnog pristaništa

87.000,00 kn	87.000,00

- 	projekt zaobilaznice oko grada (glavni)

200.000,00 kn	200.000,00

-	projektna dokumentacija za zonu Vrbanj

80.000,00 kn	80.000,00

-	Gradnja lokalne ceste Dol

0,00	30.000,00

Ukupne investicije koje se odnose na građenje nerazvrstanih cesta planirane su u iznosu od 367.000 k, a ovim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 397.000,00 kn i financirat će se iz komunalnog doprinosa.

1.c.	Granja groblja i krematorija:

Proračun	   Izmjene

-	projekt i gradnja Groblje Dol

117.000,00 kn	117.000,00

  - -	mrtvačnica Stari Grad (otplata kredita)

110.000,00 kn	110.000,00

  - -	mrtvačnica Vrbanj	 (gradnja)

250.000,00 kn	150.000,00

Ukupne investicije koje se odnose na građenje groblja i krematorija planirane su u iznosu od 477.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama proračuna u iznosu od 377.000,00 kn i financirat će se iz komunalnog doprinosa, pomoći Splitsko-dalmatinske županije i komunalne naknade.

1.d.	Gradnja javne rasvjete

Proračun      	Izmjene

-	gradnja javne rasvjete (Stari Grad, Rudina, Dol, Selca, Vrbanj)

151.000,00 kn	151.000,00

Za građenje javne rasvjete planirano je utrošiti 151.000,00 kn i ovim izmjenama i dopunama Proračuna planiran je nepromijenjen iznos  iz sredstava komunalnog doprinosa.

2.a. 	Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te nabava opreme:

Proračun	Izmjene

  - izgradnja nove vodovodne mreže u naselju Stari Grad /iza zgrade HEP-a i u ulici J. J. Strossmayera

130.0000,00 kn	25.000,00

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom iznose 130.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna iznos od 25.000,00 kn i u cijelosti će se financirati iz naknade za vodne priključke.

2. b. 	Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavka opreme:

Proračun	Izmjene

-	izgradnja obalnog kolektora Staroga Grada

200.000,00 kn	0,00

-	izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže

200.000,00 kn	170.000,00

Ukupna investicija koja se odnosi na građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te nabavku opreme iznosi 400.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 170.000,00 kn  i financirat će se iz komunalnog doprinosa, pomoći Splitsko-dalmatinske županije..

3. c. 	Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada:

Proračun	Izmjene

- otkup zemljišta za odlagalište Dolci kod Staroga

Grada

300.000,00 kn	300.000,00

- parcelacijski elaborat za sanaciju odl. Dolci

65.000,00 kn	65.000,00

- tehno-ekonomski koncept otoka Hvara

100.000,00 kn	100.000,00

- Zbrinjavanje otpada (nabava opreme i

betoniranje dvorišta na deponiju

150.000,00 kn	145.000,00

Ukupne investicije koje se odnose na građenje objekata i uređaja te nabavku opreme za odlaganje komunalnog otpada iznose 615.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama planiran je iznos od 610.000,00 kn i financirat će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prodaje nefinancijske imovine, komunalne naknade i pomoći Splitsko-dalmatinske županije.

Članak 3.

Sveukupan iznos financijskih sredstava planiran ovim Programom za Grad Stari Grad u 2013. godini iznosi 2.960.000,00 kn, a ovim izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 2.573.000,00 kn.

Iz Proračuna Grada Staroga Grada financirat će se navedeni iznos kako slijedi:

Proračun	Izmjene

- 	komunalni doprinos

1.350.000,00 kn	1.453.000,00

-	vodni priključak

130.000,00 kn	25.000,00

- 	porez na dohodak (HBOR)

100.000,00 kn	0,00

- 	komunalna naknada

181.000,00 kn	181.000,00

- 	prihod od prodaje zemljišta

150.000,00 kn	150.000,00

- 	Splitsko-dalmatinska županija

575.000,00 kn	260.000,00

-	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

289.000,00 kn	289.000,00

- 	uplate građana

90.000,00 kn	120.000,00

- 	boravišna pristojba

95.000,00 kn	95.000,00

U K U P N O

2.960.000,00 kn	2.573.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 363-01/12-01/281

URBROJ: 2128/03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («NN», broj 33/12), odredbe članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj 13/12) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

P  R  O  G  R  A  M

socijalne skrbi Grada Staroga Grada

za 2013. godinu

(izmjene i dopune)

## I   U V O D

Ovim Programom, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi(«NN», broj 33/12 – dalje: Zakon), i Oduci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj 13/12 dalje: Odluka) utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava iz Programa socijalne skrbi te korisnici socijalne srbi.

Korisnici socijalne skrbi (dalje: korisnici) su:

–	samac, članovi obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,

– 	dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne integracije), dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,

– 	trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i odgovarajućih uvjeta za život,

– 	obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga potpora te osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju zajedničku djecu,

– 	odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama, žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,

– 	osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,

– 	osoba ovisna o alkoholu i drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, osoba društveno neprihvatljivog ponašanja, osoba koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili je otpuštena s izdržavanja te kazne,

– 	beskućnik te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

Ovim Programom namjerava se unaprijediti aktivnosti na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi. Kategorije i broj korisnika biti će utvrđen ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom za 2013. godinu, sukladno Odluci. Isto tako će se surađivati sa Centrom za socijalnu skrb u Hvaru, programom Pomoći u kući kojeg provodi ustanova Dom za starije i nemoćne osobe i Gradskim odborom Crvenog križa Hvar, a radi objedinjavanja podataka te koordiniranog rada na zbrinjavanju socijalno ugroženih građana kao i omogućavanju školovanja socijalno ugroženih učenika.

Aktivnosti Grada Starog Grada u 2013. godini imaju za cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti pojedinih kategorija korisnika, a Program je sastavljen od dvije cjeline:

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Starog Grada na planu socijalne skrbi tijekom 2013. godine,

- druga cjelina propisuje uvjete (kriterije za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi i kategorije korisnika) te realizaciju Programa vrstom i brojem korisnika u 2013. godini.

II OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA STAROGA GRADA NA PLANU

SOCIJALNE SKRBI U 2013. GOD.

| Br. | AKTIVNOSTI | Proračun (u kn) | Izmjene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (struja, voda, komunalne usluge, komunalna naknada, slivne vode…) | 30.000 | 30.000 |
| 2 | Pomoć tjelesno ili mentalno invalidnom ili psihički bolesnom djetetu/osobi | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | Pomoć udrugama; - HVIDR-a otoka Hvara - Udruga osoba sa invaliditetom otoka Hvara, SG - Hrvatski savez slijepih, Udruga SDŽ - Društvo gluhih Grada Splita i SDŽ - Društvo multiple skleroze Split - Ostale udruge (SANUS, Liga protiv raka…) | 5.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 26.000,00 | 5.000,00 19.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 35.000,00 |
| 4 | Pomoć udrugama socijalne skrbi (Crveni križ) Dom za starije i nemoćne Stari Grad - Program: Dnevni boravak i pomoć u kući Gradnja Doma za starije i nemoćne osobe | 50.000,00 732.000,00 5.000.000,00 5.782.000,00 | 50.000,00 732.000,00 8.100.000,00 8.882.000,00 |
| 5 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu (uključujući 3.000,00 kn otpremnine za svako novorođeno dijete na području Grada Starog Grada i darove djeci u predškolskom odgoju – 13.000,00 kn, kao i ostale naknade u naravi) | 42.000,00 48.000,00 13.000,00 103.000,00 | 42.000,00 48.000,00 13.000,00 103.000,00 |
| 6 | Stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i dr. | 95.000,00 | 95.000,00 |
|  | U K U P N O | 6.044.000.00 | 9.153.000,00 |

1. 	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja, u smislu Zakona o socijalnoj skrbi, troškovi su utvrđeni ugovorom o najmu stana u kojem živi samac ili obitelj a odnose se na najamninu odnosno troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem (voda, struja, komunalna naknada, komunalne usluge), do iznosa 5.000,00 kn godišnje.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, do visine normalne prosječne mjesečne potrošnje samca/obitelji u vezi troškova stanovanja.

2. 	Pomoć tjelesno ili mentalno invalidnom ili psihički bolesnom djetetu/osobi

Djeci sa teškoćama u razvoju (tjelesno ili mentalno oštećenom ili psihički bolesnom djetetu) predviđa se pomoć za sufinanciranje troškova liječenja, nabavku pomagala, tuđu pomoć, njegu i sl. Isto se odnosi i na odrasle osobe mentalno/tjelesno invalidne.

3. 	Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, UHVDR-a podružnica Stari Grad, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije, Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatski Caritas, Društvo multiple skleroze, Udruga osoba sa invaliditetom otoka Hvara sa sjedištem u Starome Gradu i druge udruge su kojima se u Proračunu osigurava potpora za njihovu redovitu djelatnost, a zbog ostvarenja posebnih programa sukladno svojim statutima.

4. 	Pomoć udrugama socijalne skrbi

- edukacijski projekt za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole kao i za djelatnike u odgojnim ustanovama)

- edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

- preventivno-obrazovni projekti i predavanja,

- potpora udrugama koje se bave problemima ovisnosti,

- pomoć osobama za odlazak na liječenje u tzv. «komune»,

- osiguranje sredstava za rad Gradskog odbora za bolesti ovisnosti,

- pomoć edukaciji djece za znanja iz prve pomoći i odlazak na natjecanja te razvijanje ostalih djelatnosti iz domene Crvenog križa (traganje, pomoć, edukacija i dr.),

- sufinanciranje troškova poslovanja Ustanovi Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad, za pomoć u provedbi 2 programa: Dnevni boravak i Pomoć u kući.

5. 	Naknade građanima i kućanstvu u novcu i naravi

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu i (ili) obitelji koja zbog trenutnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda ili druge vrste raznih nevolja u koje navedeni mogu doći ne svojom voljom), a sukladno ocjeni Gradonačelnika, nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno prevladati trenutne poteškoće zbog kojih se pomoć traži. Jednokratna novčana pomoć iznosi do 2.000,00 kn odnosno maksimalno ukupna godišnja do 5.000,00 kn/korisniku.

Za poticanje povećanja prirodnog prirasta stanovništva Grada Staroga Grada, za svako novorođeno dijete kao i za svako posvojeno novorođeno dijete osigurati će se po 3.000,00 kn za nabavku opreme za dijete – otpremnina. Isto tako, osigurava se pomoć u darovima (za Božić) djeci u predškolskom odgoju.

6. 	Stipendiranje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji i dr.

Grad Stari Grad provodi program stipendiranja učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji te se postupak odabira i broj stipendija provodi po kriterijima koje donosi Jedinstveni upravni odjel (učenici 500 kn/mjesečno, studenti 800 kn/mjesečno). Odluci o dodjeli stipendije za ovu socijalnu kategoriju prethodi pozitivno mišljenje Centra za socijalnu skrb u Hvaru.

III 	KRITERIJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA I OBLIKA SOCIJALNE SKRBI

Kriterij primanja:

Osnovicu na temelju koje se utvrđuje visina pomoći za uzdržavanje određuje Vlada Republike Hrvatske i iznosi 500,00 kuna („NN 30/08“) te osnovice koju utvrđuje Gradsko vijeće Grada Staroga Grada ovim Programom.

Visina pomoći za uzdržavanje utvrđuje se u % od osnovice i iznosi za;

| KORISNICI | Osnovica Vlade RH u kunama | Osnovica Grada Staroga Grada u kunama | % osnovice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Samca | 500,00 | 1250,00 | 120 |
| 2 Obitelj za - odraslu osobu - dijete do 7 g. - dijete 7 – 15 g. - dijete 15 – 18 g.(odnosno do završetka redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života) | 400,00 400,00 450,00 500,00 | 1.000,00 1.000,00 1.125,00 1.250,00 | 80 80 90 100 |
| 3 Utvrđeni iznosi povećavaju se ako je korisnik: |  |  |  |
| - potpuno radno nesposobna osoba koja živi sama, za - potpuno radno nesposobna osoba koja živi u obitelji, za - trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mj. nakon poroda, za - dijete samohranog roditelja, za | 250,00 150,00 250,00 125,00 | 625,00 375,00 625,00 312,50 | 50 30 50 25 |

Pomoć za podmirenje  troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri (3) mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih ovim Programom (osnovica Grada Staroga Grada).

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja

Pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom i Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu ovoga Programa su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, drugih energenata, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 38. stavka 2. Zakona i ako mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev ili pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu iznosa pomoći za uzdržavanje propisanih člankom 33. Zakona.

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj koja ne koristi stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji iz članka 38. stavka 2. Zakona.

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirivanje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja podnosi se Upravnom odjelu.

Podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

- dokaz o nezaposlenosti

- potvrdu o visini dohotka,

- dokaz o vlasništvu vozila,

- dokaz o visini mirovine,

- vlasnički list,

- ugovor o najmu stana,

- osobnu iskaznicu,

- rodne listove za djecu,

- i druge dokaze koje zatraži Upravni odjel.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pomoći, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način.

Rješenje o pravu na pomoć donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja odobrava se mjesečno do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 33. Zakona.

Jednokratne pomoći

Jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno prevladati trenutne poteškoće zbog kojih se pomoć traži.

U cilju poticanja povećanja prirodnog prirasta stanovništva Grad Stari Grad, za svako novorođeno dijete odobrit će novčani iznos određen Proračunom i Programom socijalne skrbi Grada Staroga Grada za tekuću godinu. Isto tako osigurat će se pomoć u darovima (za Božić) za svu djecu predškolskog odgoja.

Samac ili obitelj zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi Gradonačelniku Grada Starog Grada, u pisanom obliku zajedno s dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna novčana pomoć traži.

Postupak po zahtjevu provodi se sukladno odredbi članka 59. Zakona o socijalnoj skrbi.

Realizacija ovoga programa provodit će se sukladno Zakonu i Odluci, temeljem podnesenih pisanih zahtjeva zainteresirane stranke.

O realizaciji Programa podnosi se pismeno izvješće nakon završene proračunske godine od strane Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada.

Program će se ostvariti iz slijedećih izvora:

Proračun	Izmjene

- 	Ministarstvo socijalne politike

i mladih

532.000,00	532.000,00 kn

- 	Porezni prihodi Grada Staroga Grada

504.000,00	513.000,00 kn

- 	porez i prirez – HBOR

700.000,00	          2.000.000,00 kn

- 	Pomoć državnog proračuna

3.308.000,00	           4.508.000,00 kn

- 	Pomoć SDŽ

1.000.000,00	1.600.000,00 kn

SVEUKUPNO

6.044.000,00	9.153.000,00 kn

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 550-01/12-01/53

URBROJ: 2128/03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («NN», broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi («NN», broj: 76/93, 11/94 i 38/09) i odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Staroga Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

# P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada

za 2013. godinu

(izmjene i dopune)

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi na području Grada Staroga Grada za 2013. godinu i financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Staroga Grada za 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 1.538.000,00 kn, odnosno Izmjenama i dopunama Proračuna u iznosu od 1.439.000,00 kn.

- Pomoć kulturno-umjetničkim udrugama:

Proračun	     Izmjene

140.000,00 kn	150.000,00

a)	sredstva za redovan rad

90.000,00 kn	100.000,00

- Amatersko kazalište  ''Petar Hektorović'', Stari

Grad

20.000,00 kn	90.000,00

- Pikolo teatar Stari Grad

0,00 kn	10.000,00

- Hrvatska gradska glazba,  Stari Grad

30.000,00 kn	30.000,00

- ''Faroski kantaduri“, Stari Grad

30.000,00 kn	30.000,00

- Udruga ''Trim'', Vrboska

0,00 kn	0,00

- Udruga Mali grad

10.000,00 kn	10.000,00

b)	izdaci za plaću kapelnika Hrvatske gradske glazbe Stari Grad

- Hrvatska gradska glazba Stari Grad

50.000,00 kn	50.000,00

- Kulturno ljeto i manifestacije

Proračun	     Izmjene

145.000,00 kn	145.000,00

a) 	Intelektualne usluge ( honorari )

20.000,00 kn	20.000,00

c)	Reprezentacija za kulturno ljeto i ostale manifestacije

25.000,00 kn	25.000,00

e)	Ostali nespomenuti rashodi za kulturno ljeto i ostale manifestacije (noćenje, prijevoz, osiguranje, usluge)

100.000,00 kn	100.000,00

Manifestacije kulturnog ljeta imaju za cilj predstaviti stvaralaštvo domaćih i drugih kulturnih djelatnika sa područja književnosti, likovne umjetnosti, opernog, solističkog  muziciranja te kazališnog stvaralaštva stranim i domaćim turistima te građanstvu Grada Staroga Grada.

3. Festival divljeg cvijeća

Proračun	Izmjene

250.000,00 kn	146.000,00

a) 	Naknade troškova zaposlenima

19.000,00 kn	19.000,00

b) 	Rashodi za materijal i energiju

60.000,00 kn	10.000,00

c) 	Rashodi za usluge

109.000,00 kn	70.000,00

d) 	Naknade za troškove osobama izvan radnog odnosa

15.000,00 kn	15.000,00

e)	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – reprezentacija

17.000,00 kn	17.000,00

f)	Postrojenja i oprema

30.0000,00 kn	15.000,00

4.	Izdavačka djelatnost

Proračun	Izmjene

20.000,00 kn	20.000,00

a)	Tiskanje knjiga

20.000,00 kn	20.000,00

Izdaci za realizaciju ovog Programa transferirat će se sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Starog Grada za 2013. godinu, do visine određene ovim Programom.

5.	Otkup, održavanje i opremanje objekata kulture

Proračun	 Izmjene

86.000,00 kn	86.000,00

a) Tekuće održavanje  „Don Šime Ljubića“

86.000,00 kn	86.000,00

- Muzejska djelatnost

Proračun	Izmjene

467.000,00 kn	462.000,00

a)	Redovna djelatnost

417.000,00 kn	417.000,00

b)	Nabave muzejskih izložaka

5.000,00 kn	5.000,00

c)	Remete vrt

20.000,00 kn	20.000,00

d) Restauracija palače Biankini

7.000,00 kn	7.000,00

e) Organiziranje izložaba

18.000,00 kn	13.000,00

- Bibliotekarska djelatnost

Proračun	Izmjene

181.000,00 kn	181.000,00

- Redovna djelatnost

161.000,00 kn	161.000,00

- Kupnja knjiga

20.000,00 kn	20.000,00

- Agencija za upravljanje Starogradskim poljem

Proračun	Izmjene

249.000,00 kn	249.000,00

- Redovna djelatnost

228.000,00 kn	228.000,00

- Program plodovi polja

21.000,00 kn	 21.000,00

Ukupni iznos potreba u kulturi po ovome Programu za 2013. godinu iznosi 1.538.000,00 kn, a izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 1.439.000,00 kn.

Financiranje ovog Programa bit će realizirano iz:

Proračun	Izmjene

- poreznih prihoda

1.030.000,00 kn	1.002.000,00

- prihoda po posebnim namjenama (spomenička  renta)

63.000,00 kn	63.000,00

- prihoda boravišne pristojbe

145.000,00 kn	145.000,00

- pomoći (Ministarstvo kulture)

50.000,00 kn	50.000,00

- tekuća pomoć državnog

21.000,00 kn	0,00

- pomoći institucija i tijela EU

150.000,00 kn	100.000,00

- prihod od Općine Jelsa

79.000,00 kn	79.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 612-01/12-01/51

URBROJ: 212/03-13-2

Stari Grad, 14.listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## Na temelju odredbe članka 74. stavka 2. Zakona o športu («NN», broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni Glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na  V sjednici održanoj dana 14.listopada 2013. godine  d o n o s i

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u športu Grada Staroga Grada

za 2013. godinu

(izmjene i dopune)

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu na području Grada Staroga Grada za 2013. godinu i financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Grada Staroga Grada za 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 195.000,00 kn, a izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnom iznosu od  198.000,00 kn

- Organiziranje športskih manifestacija

Proračun	Izmjene

35.000,00 kn	38.000,00

Natjecanje u daljinskom plivanju – Faros Maraton

Međunarodno prvenstvo Hrvatske u daljinskom plivanju

MPHDP – FAROS MARATON

25.000,00 kn	25.000,00

Jedriličarske regate

Jedriličarska regata „Faros maraton“

4.000,00 kn	4.000,00

Jedriličarska regata „Samobor kup“

6.000,00 kn	9.000,00

2. Pomoć športskim udrugama

Proračun	Izmjene

120.000,00 kn	127.000,00 kn

a) Hrvatski nogometni klub Jadran, Stari Grad

25.000,00 kn	32.000,00

b) Nogometni klub Varbonj, Vrbanj

20.000,00 kn	20.000,00

c) Nogometni klub Sloga, Dol

20.000,00 kn	20.000,00

d) PK Faros, Stari Grad

0,00 kn	0,00

e) Daljinsko plivački klub Faros, Stari Grad

5.000,00 kn	5.000,00

f) Vaterpolski klub Faros, Stari Grad

8.000,00 kn	8.000,00

g) Jedriličarski klub Helios, Stari Grad

8.000,00 kn	8.000,00

h) Športska ribolovna udruga Šarag, Stari Grad

7.000,00 kn	7.000,00

i) Plivački klub For, Stari Grad

15.000,00 kn	15.000,00

j) Udruga Gardelin

10.000,00 kn	10.000,00

k) Ostale športske udruge

2.000,00 kn	2.000,00

Pomoć navedenim udrugama odobravat će se prema prethodno dostavljenim računima Gradskoj upravi Grada Staroga Grada, sukladno programima udruga, a prijenos sredstava na račun udruga obavit će se sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013. godinu, do visine određene ovim Programom.

3. Izgradnja, održavanje i adaptacija športskih objekata

Proračun	Izmjene

40.000,00 kn	40.000,00

a) HNK Jadran, Stari Grad, održavanje igrališta

30.000,00 kn	30.000,00

b) NK Vrbanj za održavanje igrališta

10.000,00 kn	10.000,00

Ukupni izdaci po ovome Programu iznose 195.000,00 kn, a Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 205.000,00kn

Financiranje ovoga Programa bit će realizirano iz:

Proračun	   Izmjene

a) Poreznih prihoda Grada Staroga Grada

195.000,00 kn	205.000,00

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 620-01/12-01/4

URBROJ: 2128-03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 3., članka 4. stavka 1. alineje 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj 28/10) i članka 32. Stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Staroga Grada  («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

O D L U K U

o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa

Gradonačelnika Grada Staroga Grada

- OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće te druga prava iz radnog odnosa Gradonačelnika Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

- PLAĆA GRADONAČELNIKA

Članak 2.

Plaću Gradonačelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

1.	Osnovica za obračun plaće

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće Gradonačelnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće državnih dužnosnika, čiju visinu odlukom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

2.	Koeficijent za obračun plaće

Koeficijent za obračun plaće Gradonačelnika iznosi 3,00.

III.	DRUGA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

Članak 4.

Druga prava iz radnog odnosa Gradonačelnik ostvaruje u skladu sa općim propisima o radu, općim aktima Grada odnosno kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada.

IV.	RJEŠENJE O VISINI PLAĆE

Članak 5.

Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih prava iz radnog odnosa Gradonačelnika temeljem ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada.

V.	ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Gradonačelnika Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 10/10, 16/10 i 7/11).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 120-02/13-01/

URBROJ: 2128/03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 138. stavka 1. u svezi s odredbom članka 209. stavka 2. i 3. Zakona o vodama („NN“, broj: 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i odredbe članka 32. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine

d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj 14/11), Glava V. Odluke NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE i članci 16. do 26.

b r i š u  s e .

Dosadašnja Glava VI. Odluke FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA postaje Glava V. a dosadašnji članak 27. postaje članak 16.

Članak 2.

Dosadašnja Glava VII. Odluke PREKRŠAJNE ODREDBE postaje glava VI. a dosadašnji članak 28. postaje članak 17.

Dosadašnja Glava VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE postaje Glava VII. a dosadašnji članci 29. i 30. postaju članci 18. i 19.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 325-01/11-01/44

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 56. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, broj 82/13) i odredbe članka 32. stavka 1. alineje 32. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine,

d o n o s i

O D L U K U

o izmjeni Odluke autotaksi prijevozu na području Grada Staroga Grada

Članak 1.

U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 9/10 i 9/11 – dalje u tekstu: Odluka), u Glavi II. «ORGANIZACIJA OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA», u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

Broj dozvola koje izdaje Grad određuje se na način da se na svakih 200 stanovnika izdaje jedna dozvola. Broj stanovnika Grada utvrđen je Popisom stanovništva, kućanstava i stanova (dalje u tekstu: Popis stanovništva) Ovlašćuje se Gradonačelnik da sukladno Popisu stanovništva, svojom odlukom utvrdi broj autotaksi dozvola koje Grad može izdati, po načelu jedna autotaksi dozvola za jedno vozilo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Starog Grada»

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 340-01/10-01/55

URBROJ: 2128/03-13-

Stari Grad, 14. listopada 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 27. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) i odredbe članka 8. stavka 1. Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 3/10 i 12/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

R J E Š E N J E

o izboru dva člana Gradskog urbanističkog odbora

I

Za članove Gradskog urbanističkog odbora Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

b i r a j u  s e :

ŠIME ŠURJAK

ENCA ČOLIĆ

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 013-01/13-01/33

URBROJ: 2128/03-13-2

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Staroga Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na V sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine  d o n o s i

Z A K L J U Č A K

povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Splitsko-dalmatinske županije

(dio koji se odnosi na Grad Stari Grad)

I

P r i m a  s e  k  z n a n j u  Izvješće Državnog ureda za reviziju-Područnog ureda Split o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Splitsko-dalmatinske županije (dio koji se odnosi na Grad Stari Grad), KLASA: 041-01/12-05/16, URBROJ: 613-19-13-125, od 20. ožujka 2013. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».

## REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 041-01/13-01/3

URBROJ: 2128/03-13-4

Stari Grad, 14. listopada 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Prosper Vlahović, dr. med. vet., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», broj: 10/97 i 107/07), odredbe članka 47. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 1/98 i 6/99), odredbe članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i odredbe članka 46. stavak 1. i stavak 3. podstavak 11. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradonačelnik Grada Starog Grada na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad  d o n o s i

# R J E Š E N J E

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića “Sardelice” Stari Grad

## I

TONČIKA KOVAČEVIĆ iz Starog Grada  r a z r j e š u j e  s e  dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad, sa danom 1. rujna 2013.godine, zbog odlaska u mirovinu.

## II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 013-01/13-01/50

URBROJ:2128/03-13-1

Stari Grad, 29. kolovoza 2013. godine

GRADONAČELNIK:

Vinko Maroević, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN», broj: 10/97 i 107/07), odredbe članka 47. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 1/98 i 6/99), odredbe članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i odredbe članka 46. stavak 1. i stavak 3. podstavak 11. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradonačelnik Grada Starog Grada na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad  d o n o s i

# R J E Š E N J E

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Sardelice” Stari Grad

## I

MARIJA FRANETOVIĆ CVITIĆ iz Starog Grada  i m e n u j e  s e  ravnateljicom Dječjeg vrtića «Sardelice» Stari Grad, sa danom 1. rujna 2013.godine.

## II

Izmijenjeni Ugovor o radu s imenovanom potpisat će predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sardelice“ Stari Grad.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Starog Grada».

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 013-01/13-01/51

URBROJ:2128/03-13-1

Stari Grad, 29. kolovoza 2013. godine

GRADONAČELNIK:

Vinko Maroević, dipl.iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

IZDAVAČ: Gradsko vijeće Stari Grad. UREDNIK: Mladen Plančić, dipl. iur., tajnik, 21460 Stari Grad, tel. 021 765 520

Tisak: "ArtInt" d.o.o. JELSA