## Na temelju odredbe članka 67. stavak1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/2018, 110/2018, 32/2020) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20), *Gradsko vijeće Grada Staroga Grada* na XXIX.sjednici održanoj dana 9. travnja 2025. godine donosi

***Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja***

***komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2024. godinu***

## Članak 1.

1. Ovim Programom planiraju se poslovi te procjenjuju troškovi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini, uz iskaz financijskih sredstava i izvora financiranja. Programom je obuhvaćena gradnja slijedećih objekata komunalne infrastrukture:
2. ***nerazvrstanih cesta,***
3. ***javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,***
4. ***javnih parkirališta,***
5. ***javnih zelenih površina,***
6. ***građevina i uređaja javne namjene,***
7. ***javne rasvjete,***
8. ***groblja.***
9. Sastavni dio ovog Programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Članak 2.

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, građenja i stručnog nadzora s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

1. **Gradnja nerazvrstanih cesta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 1.1 | Gradnja nerazvrstanih cesta Stari Grad, Vrbanj, Rudina i Selca | 50.000,00 | 39.285,00 |
|  *1.1.1* | *Gradnja cesta - Rudina* | *15.000,00* | *10.960,00* |
|  *1.1.2* | *Gradnja cesta - Dol sv. Ane* | *15.000,00* | *21.012,50* |
|  *1.1.3* | *Gradnja cesta - Vrbanj* | *20.000,00* | *7.312,50* |
| 1.2 | Gradnja oborinske odvodnje na području Staroga Grada (Ulica Sridnjo kola, Ulica Duolnja kola, Ulica Predraga Bogdanića, Put Rudine, ulica Ivana Meštrovića, Njiva, Ulica Pere Ljubića) | 10.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **60.000,00** | **39.285,00** |

**2. Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten prometnih motornih vozila**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 2.1. | Gradnja Trga Stjepana Radića | 572.585,00 | 566.888,08 |
| 2.2. | Gradnja javnih površina Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca | 16.500,00 | 2.089,33 |
| 2.3. | Gradnja javne površine - Selca | 38.500,00 | 38.479,38 |
| 2.4. | Gradnja javne površine oko Osnovne škole Petra Hektorovića | 157.000,00 | 0,00 |
| 2.5. | Gradnja javne površine oko Crkve Dol sv. Marije | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.6. | Izrada mozaika na javnoj površini | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad d.o.o. za popločanje Šiberije | 42.100,00 | 42.012,00 |
| **UKUPNO** | **866.685,00** | **649.468,79** |

**3. Gradnja javnih parkirališta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 3.1. | - | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  | **0,00** | **0,00** |

**4. Gradnja javnih zelenih površina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 4.1. | - | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  | **0,00** | **0,00** |

**5. Gradnja građevina i uređaja javne namjene**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 5.1. | Centar za upravljanje rizicima od požara i katastrofa | 1.317.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO**  | **1.317.000,00** | **0,00** |

**6. Gradnja javne rasvjete**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 6.1. | Gradnja javne rasvjete Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca | 25.000,00 | 13.300,13 |
| **UKUPNO** | **25.000,00** | **13.300,13** |

**7. Gradnja groblja i krematorija:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 7.1. | Izgradnja groblja Stari Grad | 26.550,00 | 8.626,98 |
| *7.1.1.* | *Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad d.o.o. za izgradnju groblja* | *26.550,00* | *8.626,98* |
| 72. | Izgradnja Groblja Dol | 4.000,00 | 1.100,00 |
| *7.2.1.* | *Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad d.o.o. za izgradnju groblja* | *4.000,00* | *1.100,00* |
| **UKUPNO** | **30.550,00** | **9.726,98** |

Članak 3.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| 1.1. | Izgradnja odlagališta Dolci | 35.840,00 | 0,00 |
| *1.1.1.* | *Sanacija zatvaranja Deponija Dolci* | *33.186,00* | *0,00* |
| *1.1.2.* | *Gradnja reciklažnog dvorišta* | *2.654,00* | *0,00* |
| 2.1. | Nabava komunalne opreme | 174.350,00 | 117.145,50 |
| *2.1.1* | *Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad za nabavu komunalne opreme, vozila, strojeva* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *2.1.2* | *Nabava klupa, koševa i oglasnih tabli* | *5.500,00* | *6.528,00* |
| *2.1.3* | *Nabava podzemnih spremnika i otpadomjera* | *33.200,00* | *0,00* |
| *2.1.4* | *Nabava signalizacije* | *19.500,00* | *10.617,50* |
| *2.1.5* | *Nabava opreme (štandovi, kućice, nadstrešnice, autobusne stanice)* | *16.150,00* | *0,00* |
| **UKUPNO** | **210.190,00** | **117.145,50** |

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa izvršena su u iznosu od 828.926,40 eura,a realizirana su iz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvori financiranja | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| Kapitalne pomoći državnog proračuna | 593.500,00 | 97.500,00 |
| Kapitalne pomoći Fond zaštite okoliša | 59.750,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći iz drž. pr. temeljem prijenosa EU sredstava | 890.000,00 | 0,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 80.000,00 | 79.700,00 |
| Opći prihodi i primici | 377.090,00 | 231.495,82 |
| Prihod od komunalnog doprinosa | 283.500,00 | 202.911,54 |
| Prihodi od komunalnih naknada | 25.000,00 | 17.145,50 |
| Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 199.085,00 | 199.084,21 |
| Vodni doprinos | 1.500,00 | 1.089,33 |
| **Ukupno** | **2.509.425,00** | **828.926,40** |

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

****

GRAD STARI GRAD

***G r a d s k o v i j e ć e***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KLASA: 363-01/23-01/15 URBROJ: 2181-10-01-25-03Stari Grad, 9. travnja 2025. godine |  | PREDSJEDNIKGRADSKOG VIJEĆA*Teo Bratanić* |