Na temelju odredbe članka 72. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN» 68/18, 110/18 i 32/20) i odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XXIX. sjednici održanoj dana 9. travnja 2025. godine donosi

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

# Grada Staroga Grada za 2024. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Staroga Grada u 2024. godini za:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

- održavanje čistoće javnih površina,

- održavanje javne rasvjete,

- provođenje mjera deratizacije,

- zbrinjavanje napuštenih životinja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Izvještaja utvrđuje se kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.000,00 | 6.434,25 |
| 1.2. | Usluge redovnog održavanje oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području Staroga Grada, Vrbanja, Dola, Rudine i Selca | 6.000,00 | 2.600,00 |
| 1.3. | Signalizacija i ugradnja ležećih policajaca | 2.650,00 | 1.150,00 |
| 1.4. | Tekuće i investicijsko održavanje rampi | 12.000,00 | 2.875,00 |
| UKUPNO |  | 45.650,00 | 13.059,25 |

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Održavanje javnih površina | 16.904,00 | 12.548,01 |
| 2.1.1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina | 14.250,00 | 11.325,00 |
| 2.1.2. | Materijal za tekuće i investicijskog održavanja javnih površina | 2.654,00 | 1.223,01 |
| 2.2. | Održavanje šumskih i poljskih puteva | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2.2.1. | Održavanje šumskih i poljskih puteva (predio Starogradskog polja, Put Kabla, Put Girne pošte, Put Oskorušice) | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2.3. | Održavanje opreme na javnim površinama | 17.000,00 | 980,00 |
| 2.3.1. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme na javnim površinama | 4.000,00 | 980,00 |
| 2.3.2. | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme za dječje igralište-Vorba | 13.000,00 | 0,00 |
| 2.4. | Održavanje obale | 75.000,00 | 280,00 |
| 2.4.1 | Sanacija zida i platoa izvlačilišta za brodove | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2 | Održavanje obale | 35.000,00 | 280,00 |
| UKUPNO |  | 117.704,00 | 22.608,01 |

- Održavanje javnih zelenih površina

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | - | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 0,00 | 0,00 |

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | - | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO |  | 0,00 | 0,00 |

- Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Održavanje groblja | 15.500,00 | 15.499,98 |
| UKUPNO |  | 15.500,00 | 15.499,98 |

- Održavanje čistoće javnih površina

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Održavanje čistoće gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta, javnih sportskih terena i sličnih površina, čišćenje šetnica i obalnog pojasa | 71.000,00 | 70.931,21 |
| 6.2. | Odvoz neidentificiranog otpada | 40.000,00 | 40.068,81 |
| 6.3. | Sanacija Deponija | 3.900,00 | 3.900,00 |
| UKUPNO |  | 114.900,00 | 114.900,02 |

- Javna rasvjeta

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Rashodi električne energije (javna rasvjeta) | 63.500,00 | 48.895,02 |
| 7.2. | Usluge tekućeg i preventivnog upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete | 64.300,00 | 55.767,50 |
| UKUPNO |  | 127.800,00 | 104.662,52 |

- Provođenje mjera deratizacije

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Komunalne usluge deratizacije | 15.000,00 | 14.673,26 |
| UKUPNO |  | 15.000,00 | 14.673,26 |

- Zbrinjavanja životinja

| Red.br. | AKTIVNOSTI/PROJEKTI | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Zbrinjavanje životinja | 5.310,00 | 3.167,03 |
| UKUPNO |  | 5.310,00 | 3.167,03 |

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa izvršena su u iznosu od 288.570,07 eura, a realizirana su iz:

| Izvori financiranja | Proračun 2024 | Izvršenje 2024 |
| --- | --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 54.114,00 | 34.288,30 |
| Prihodi od komunalnih naknada | 308.350,00 | 249.601,77 |
| Prihodi od koncesija | 75.000,00 | 280,00 |
| Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 4.400,00 | 4.400,00 |
| UKUPNO | 441.864,00 | 288.570,07 |

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e

KLASA: 363-01/23-01/16						PREDSJEDNIK

URBROJ: 2181-10-01-25-3        	         		    	      GRADSKOG VIJEĆA

Stari Grad, 9. travnja 2025. godine		   		              Teo Bratanić