Na temelju odredbe članka 67. stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/2018, 110/2018, 32/2020) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 31. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XIII. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2026. godine donosi
Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture Grada Staroga Grada za 2025. godinu
Članak 1.
(1) Ovim Programom planiraju se poslovi te procjenjuju troškovi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini, uz iskaz financijskih sredstava i izvora financiranja. Programom je obuhvaćena izgradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:
1. nerazvrstanih cesta,

2. javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. javnih parkirališta,

4. javnih zelenih površina,

5. građevina i uređaja javne namjene,

6. javne rasvjete,

7. groblja.
(2) Sastavni dio Programa je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.
Članak 2.
Opis poslova, procjena troškova projektiranja, građenja i stručnog nadzora s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:
1.
Gradnja nerazvrstanih cesta:
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	1.1
	Gradnja nerazvrstanih cesta Stari Grad, Vrbanj, Rudina i Selca
	60.000,00 
	23.714,33 

	   1.1.1
	Gradnja cesta - Rudina
	25.000,00 
	0,00 

	   1.1.2
	Gradnja cesta - Vrbanj
	25.000,00 
	15.714,33 

	   1.1.3
	Gradnja cesta - Selca
	10.000,00 
	0,00 

	   1.1.4
	Gradnja cesta - Dol
	0,00 
	8.000,00 

	1.2
	Gradnja oborinske odvodnje na području Staroga Grada (Ulica Sridnjo kola, Ulica Duolnja kola, Ulica Predraga Bogdanića, Put Rudine, ulica Ivana Meštrovića, Njiva, Ulica Pere Ljubića, Domobranska ulica)
	17.000,00 
	0,00 

	UKUPNO
	77.000,00 
	23.714,33 


2.
Gradnja javnih prometnih površina na kojima nije dopušten prometnih motornih vozila
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	2.1.
	Gradnja javnih površina Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca
	41.900,00 
	21.035,79 

	2.2.
	Gradnja javne površine oko Osnovne škole Petra Hektorovića
	300.000,00 
	230.208,67 

	2.3.
	Gradnja javne površine oko Crkve Dol sv. Marije
	205.000,00 
	167.902,43 

	UKUPNO
	546.900,00 
	419.146,89 


3. 
Gradnja javnih parkirališta
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	3.1.
	-
	0,00 
	0,00 

	UKUPNO 
	0,00 
	0,00 


4. 
Gradnja javnih zelenih površina
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	4.1.
	Park Vorba
	80.000,00 
	66.003,75 

	UKUPNO
	80.000,00 
	66.003,75 


5. 
Gradnja građevina i uređaja javne namjene
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	5.1.
	Centar za upravljanje rizicima od požara i katastrofa
	2.631.500,00 
	434.435,44 

	UKUPNO 
	2.631.500,00 
	434.435,44 


6.            Gradnja javne rasvjete

	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	6.1.
	Gradnja javne rasvjete Stari Grad, Vrbanj, Dol, Rudina i Selca
	29.700,00 
	0,00 

	UKUPNO
	29.700,00 
	0,00 


7.          Gradnja groblja i krematorija:
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	7.1.
	Izgradnja groblja Stari Grad
	27.000,00 
	0,00 

	7.1.1.
	Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad d.o.o. za izgradnju groblja
	27.000,00 
	0,00 

	72.
	Izgradnja Groblja Dol
	4.000,00 
	0,00 

	7.2.1.
	Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad d.o.o. za izgradnju groblja
	4.000,00 
	0,00 

	UKUPNO
	31.000,00 
	0,00 


Članak 3.
1. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom:
	Red.br.
	AKTIVNOSTI/PROJEKTI
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	1.1.
	Izgradnja odlagališta Dolci
	35.500,00 
	0,00 

	1.1.1.
	Sanacija zatvaranja Deponija Dolci
	32.950,00 
	0,00 

	1.1.2.
	Gradnja reciklažnog dvorišta
	2.550,00 
	0,00 

	2.1.
	Nabava komunalne opreme
	149.700,00 
	40.607,76 

	2.1.1.
	Kapitalna pomoć Komunalnom Stari Grad za nabavu komunalne opreme, vozila, strojeva
	70.000,00 
	23.052,00 

	2.1.2.
	Nabava klupa, koševa i oglasnih tabli
	5.500,00 
	3.474,51 

	2.1.3.
	Nabava podzemnih spremnika i otpadomjera
	33.200,00 
	0,00 

	2.1.4.
	Nabava signalizacije
	21.000,00 
	9.081,25 

	2.1.5.
	Nabava opreme (štandovi, kućice, nadstrešnice, autobusne stanice)
	20.000,00 
	5.000,00 

	UKUPNO
	185.200,00 
	40.607,76 


Članak 4.
Ovaj Program izvršen je iz sljedećih izvora:
	Izvori financiranja
	Proračun 2025
	Izvršenje 2025

	Opći prihodi i primici
	758.000,00 
	114.903,25 

	Opći prihodi i primici - višak
	65.000,00 
	22.125,00 

	Pomoći
	2.479.900,00 
	602.981,11 

	Prih. od prod. ili zamj. nef. im. i nakn. s nasl. os.-višak
	5.400,00 
	5.360,00 

	Prihod od komunalnog doprinosa
	210.000,00 
	205.932,26 

	Prihod od komunalnog doprinosa - višak
	15.000,00 
	15.000,00 

	Prihodi od komunalnih naknada
	46.500,00 
	17.555,76 

	Vodni doprinos
	1.500,00 
	50,79 

	UKUPNO
	3.581.300,00 
	983.908,17 


                                                                   [image: image1.png]



        REPUBLIKA HRVATSKA

          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

[image: image2.png]



GRAD STARI GRAD

G r a d s k o  v i j e ć e
KLASA: 363-01/24-01/23




        PREDSJEDNIK
URBROJ: 2181-10-01-26-3




 GRADSKOG VIJEĆA

Stari Grad, 2. lipnja 2026. godine 


        
        Perislav Petrić
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